Meeting-Protokoll 12.03.2018

# Rahmenbedingungen

Anwesende: Lukas Toggenburger, Flavio Tobler

Zeitrahmen: 9:00 – 10:10

# Besprochene Themen

* Unzufriedenheit mit dem Verlauf der BA besprochen
  + Das Ganze scheint Unorganisiert und unkontrolliert
* Erwartete Punkte durchgegangen
  + Protokoll
  + Termine/Planung
  + Wöchentliches Update
* Gegenmassnahmen wurden besprochen
  + Detailliertere Planung und Protokollierung des gemachten
  + Abgleichung des Projektplans mit geleisteten Stunden
* Arbeitspackete für die nächste Woche wurden erstellt, zugeteilt, und zeitlich eingeschätzt.

# Weiteres Vorgehen

* Genaue Protokollierung der Arbeit mitsamt Zeitangaben
* Klassendiagramm automatisch generieren (4h) Christian
* Subset des GTFS erstellen. (Wenige Testdaten) Bsp. Fahrplan von Lichtenstein (3h) Christian
  + <https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/8d92d381-d3f4-4742-a848-46b82d9106d200>
  + Komplett neue dummydaten erstellen
* Modellierung des CSA (6h) Flavio
* Einpassung des CSA in OTP (3h) Flavio
* Mockup des CSA in OTP (1h) Flavio
* OTP ohne OSM möglich? Analyse (1h) Christian
* Template für Codezeilen im Latex finden (2h) Christian
* Vorbereitung Meeting (2x1h) Flavio, Christian
* Dokumentation
  + OTP auf Schweitzer System anpassen: Was wurde gemacht? (1/2h) Flavio
  + OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (2h) Flavio
  + OTP Klassendiagramm (2h) Christian
  + OTP im Eclipse. Wie einbinden? Welche Parameter Möglich? Was machen diese? (2h) Flavio