Meeting-Protokoll 12.03.2018

# Rahmenbedingungen

Anwesende: Lukas Toggenburger, Ulrich Hauser, Chrisitan Bühler, Flavio Tobler

# Besprochene Themen

* Stand der für letzte Woche geplanten Aufgaben
* UML-Klassendiagramm 🡪 Formverbesserung
* Fertigstellung der definitiven Aufgabenstellung bis zum 29.03.2018
* Optionales Ziel Multipunkt zu Multipunkt

# Weiteres Vorgehen

* Fertigstellung der definitiven Aufgabenstellung (3h) Flavio
* Subset der GTFS-Daten erstellen (3h) Christian
* Mockup des CSA in OTP (2h) Flavio
* TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8h) Christian
* Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (8h) Flavio
* Dokumentation:
  + OTP Klassendiagramm (2h) Christian
  + OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
  + OTP Konsolenparameter (2h) Flavio

# Termin nächstes Meeting

27.03.2018 13:30