BA\_Meeting\_3\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + Klassendiagramm automatisch generieren (4h) Christian
  + Subset des GTFS erstellen. (Wenige Testdaten) Bsp. Fahrplan von Lichtenstein (3h) Christian
    - <https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/8d92d381-d3f4-4742-a848-46b82d9106d200>
    - Komplett neue dummydaten erstellen
  + Modellierung des CSA (6h) Flavio
  + Einpassung des CSA in OTP (3h) Flavio
  + Mockup des CSA in OTP (1h) Flavio
  + OTP ohne OSM möglich? Analyse (1h) Christian
    - <https://groups.google.com/forum/#!forum/opentripplanner-dev>
  + Template für Codezeilen im Latex finden (2h) Christian
  + Vorbereitung Meeting (2x1h) Flavio, Christian
  + Dokumentation
    - OTP auf Schweitzer System anpassen: Was wurde gemacht? (1/2h) Flavio
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (2h) Flavio
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP im Eclipse. Wie einbinden? Welche Parameter Möglich? Was machen diese? (2h) Flavio
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Modellierung des CSA 7h FT
  + UML-Klassendiagramm für die Datenstruktur des CSA erstellt 2h FT
  + Einpassung des CSA in OTP 1 1/2h FT
  + Dokumentation: OTP auf das Schweitzer System 1h FT
  + Dokumentation: OTP in Eclipse 1h FT
  + Wissen über Java Container Klassen aufgefrischt. 1h FT
  + Teambesprechung und Planung 1h FT CB
  + Klassendiagramm automatisch generieren 3 1/2 h CB
  + Subset des GTFS erstellen 4 1/2h CB
  + Abklären ob OTP ohne OSM möglich ist. 1/2h CB
  + Template für Codezeilen im Latex finden 2h CB
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + Subset der GTFS-Daten erstellen (3h) Christian
  + Mockup des CSA in OTP (2h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (8h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
    - OTP Konsolenparameter (2h) Flavio
* **Neue Wichtige Informationen:**
  + FlavioTobler: Dokumentation mehr Zeit einplanen
  + OTP ohne OSM: In der Developer Mailing List nachgefragt. Auf Antwort warten
  + CSA muss wahrscheinlich von uns weiterentwickelt werden.
* **Probleme**
  + Stationsanzeige im OTP mit den eigenen GTFS daten.
* **Fragen**
  + Technische Vorgänge beschreiben oder erwähnen? Beispiel Format-Richtlinien
  + Klassendiagramm mit Paketen. Wie darstellen?