BA\_Meeting\_4\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + Subset der GTFS-Daten erstellen (3h) Christian
  + Mockup des CSA in OTP (2h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (8h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
    - OTP Konsolenparameter (2h) Flavio
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Mockup implementiert (4h) FT
  + Mockup Fehler gesucht (4h) FT
  + Neue GTFS-Daten implementieren (1h) FT
  + Meeting Vorbereiten (1h) FT
  + Neue GTFS-Daten erstellen (4h) CB
  + Klassendiagramme erstellen (4h) CB
  + Code Analysieren (2h) CB
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (4h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
    - OTP Konsolenparameter (2h) Flavio
* **Neue Wichtige Informationen:**
  + Mocking bereitet grosse Probleme. Daten werden zwar vom Server erkannt aber nicht angezeigt.
* **Probleme**
  + Mockup des CSA im OTP
* **Fragen**
  + Mockup Technik richtig gewählt?
  + Tipps wie man eine Objekt in Java ausgeben kann.