BA\_Meeting\_5\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (4h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
    - OTP Konsolenparameter (2h) Flavio
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Mockup Ausgabe explizit nachgebaut (6h) Flavio
  + GraphpathtoTripPlanConverter-Klasse Zeilenweise durchgearbeitet, Mocking (4h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Konsolenparameter (3h) Flavio
  + OTP GTFS Code Analysieren (12h) Christian
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Flavio
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Christian
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (10h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (16h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
* **Neue Wichtige Informationen:**
  + Mocking bereitet grosse Probleme. Daten werden zwar vom Server erkannt aber nicht angezeigt.
* **Probleme**
  + Mockup des CSA im OTP
* **Fragen**
  + Wie Weitermachen mit mocking. Es frisst zu viele Stunden.