BA\_Meeting\_6\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Flavio
  + Mockup des CSA in OTP fertigstellen (6h) Christian
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (10h) Christian
  + Earliest Arrival Connection Scan Algorithmus programmieren (16h) Flavio
  + Dokumentation:
    - OTP Klassendiagramm (2h) Christian
    - OTP Analyse was wurde gemacht was sind Ergebnisse? (3h) Flavio
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Mockup Problem gefunden und gelöst (6h) Flavio
  + Mockup fertiggestellt (4h) Flavio
  + Mockup Parameter erstellung optimiert (1h) Flavio
  + Mockup Model-Klassen überarbeiten (1/2h) Flavio
  + Besprechung (2h) Flavio, Christian
  + JourneyToTripPlanConverter konzeptualisieren. (5h) Flavio
  + JourneyToTripPlanConverter programmieren. (10h) Flavio
  + Haschset + Logger Analysieren (5h) Christian
  + MyGTFS Inputcheck (6h)
  + TimeTableBuilder Programmieren (11h)
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + JourneyToTripPlanConverter fertigprogrammieren (6h) Flavio
  + ConnectionScanAlgorithumus konzeptualisieren (6h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (8) Christian
  + TimeTableBuilder Dokumentieren (4h)
* **Neue wichtige Informationen:**
  + Namensgebung unserer Modell-Klassen mit CSA erweitert um Kollisionen mit den OTP Modell-Klassen zu vermeiden.
* **Probleme**
  + LegGeometry berechnen
* **Fragen**