BA\_Meeting\_7\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + JourneyToTripPlanConverter fertigprogrammieren (12h) Flavio
  + ConnectionScanAlgorithumus konzeptualisieren (12h) Flavio
  + TimeTableBuilder GTFS to Timetable programmieren (20h) Christian
  + TimeTableBuilder Dokumentieren (4h) ChristiaN
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + JourneyToTripPlanConverter programmieren (20h) Flavio
    - Funktionen programmiert (4h)
    - Problem mit der LegGeometry gelöst (2h)
    - Problem mit der WalkSteps gelöst (4h)
    - Problem mit dem TimeZoneOffset bearbeitet (4h)
    - Problem mit der Distanz gelöst (4h)
    - Problem mit der Richtung des Footpaths gelöst (2h)
  + TimeTableBuilder: Connections fertig machen (12h) Christian
  + TimeTableBuilder: Calenderdaten hinzufügen für Trips (8h) Christian
  + TimeTableBuilder: Weitere Daten für Darstellung (3h) Christin
  + Besprechung (1h) Flavio + Christian
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + JourneyToTripPlanConverter fertigprogrammieren (4h) Flavio
  + JourneyToTripPlanConverter getestet (2h) Flavio
  + ConnectionScanAlgorithumus konzeptualisieren (6h) Flavio + Christian
  + TimeTableBuilder fertig machen (6h) Christian
* **Neue wichtige Informationen:**
* **Probleme**
  + Datum aus den TimetabelInformationen extrahieren
  + TimeZoneOffset für Laufwege bestimmen da diese keine Agency haben
* **Fragen**
  + Github Problem mit mergen