BA\_Meeting\_8\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + Bericht struktur(4h) Flavio + Christian
  + Zeitplan anpassen (2h) Flavio + Christian
  + Javadoc Schreiben (2h) Flavio + Christian
  + JourneyToTripPlanConverter Fertigprogrammieren (4h) Flavio
  + AgencyAndId hinzufügen (4h) Christian
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Bericht struktur(4h) Flavio + Christian
  + Zeitplan anpassen (2h) Flavio + Christian
  + Javadoc Besprechung (2h) Flavio + Christian
  + JourneyToTripPlanConverter Fertigprogrammieren (4h) Flavio
  + Javadoc schreiben (2h) Flavio
  + CheckTripAvailability function + added AgencyAndId (6h) Christian
  + Javadoc schreiben (4h) Christian
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + JourneyToTripPlanConverter getestet (4h) Flavio
  + CSA konzeptionalisiert (8h) Flavio + Christian
  + CSA struktur Programmieren (4h) Flavio + Christian
* **Neue wichtige Informationen:**
* **Probleme**
* **Fragen**
  + Analyse der Entscheidungen. Was genau?