BA\_Meeting\_12\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + PerformanceTest Durchführen (20h) Christian + Flavio
  + Dokumentation Schreiben (30h) Christian + Flavio
  + QuadTreeOptimierung-Programmieren (20h) Christian
  + Fusswege zwischen Stationen programmieren (20h) Flavio
  + PerformanceTest Durchführen (10h) Christian + Flavio
  + Dokumentation Schreiben (15h) Christian + Flavio
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + Serrealisierung programmieren (16h) Christian
  + Dokumentation Schreiben (26h) Christian
  + Performance-Test Schreiben (10h) Flavio
  + Dokumentation Schreiben (45h)
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + QuadTreeOptimierung-Programmieren (20h) Christian + Flavio
  + Fusswege zwischen Stationen programmieren (5h) Flavio
  + Diverse kleine Programmopitmierungen schreiben. (5h) Flavio
  + PerformanceTest Durchführen (10h) Christian + Flavio
  + Dokumentation Schreiben (15h) Christian + Flavio
* **Neue wichtige Informationen:**
  + Hinter Zeitplan. Jedoch im Rahmen solange die QuadTree-Optimierung keine Probleme macht
* **Probleme**
  + Anfrage hat auch mit dem Einfachen Algorithmus 24h bearbeitungszeit.
* **Fragen**
  + Was sollen wir wegen den Langen Anfragen des Algorithmus machen?
  + Was genau gehört in die Einleitung der Dokumentation?