Zeitplan überarbeiten:

Performance test vor optimirung

GTFS realtime am ende der optimierung

GTFS realtime nur vielleicht

Bericht vor gtfs realtime für fertige abgabe

Aktuelle zeitschätzunge3n anpassen: mit faktor aus vergangenheit

Optimierungen mehr zeit?

Kommentare mit javadoc einfügen 🡪 wichtig direkt

CSA Pair Programming oder Code Reviews einsetzen? Genug zeit zusammen?

?? Nach BA weitermachen mit projekt??

Bericht:

* Strukturversion möglichst bald nach ProgOhneAlgo
* Nicht Polierte version nach Basis CSA implementieren